Centrum Projektów Polska Cyfrowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod Wspólnego Słownika CPV: 71314000-2

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa w dziedzinie energetyki cieplnej zgodnie 
z kwalifikowanymi w ramach SPPW działaniami tj:

II. Odnowy, remontu i/lub modernizacji komunalnych sieci cieplnych w częściach miast 
(o zwartej zabudowie wielorodzinnej) ogrzewanych przez małe lokalne kotłownie i piece kaflowe, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

W ramach ww. rodzaju projektu realizowane są działania z zakresu:

- przygotowania analizy w zakresie określenia zapotrzebowania na ciepło,

- odnowy, remontu i/lub modernizacji centralnego źródła ciepła i komunalnych sieci cieplnych,

- odnowy/remontu/modernizacji lub wymiany wymienników ciepła.

ZAKRES USŁUGI

Usługa ma związek z organizowanym przez CPPC przeglądem śródokresowym (tzw. mid-term  review) projektu KIK/61. Usługa w szczególności polegać będzie na:

1) przeprowadzeniu wizyt monitorujących wskazanych inwestycji prowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na obszarze realizacji projektu:

- KIK/61 (Beneficjent – Veolia Energia Warszawa S. A.) – 2-dniowa wizytacja 8 wskazanych inwestycji samodzielnie przez eksperta oraz 1-dniowa wizytacja 2-3 wskazanych inwestycji wraz  z delegatami CPPC, MIR oraz Biura SPPW (łącznie 10-11 lokalizacji),

Wizyta samodzielna eksperta winna obejmować spotkanie eksperta z Instytucją Realizującą projekt, wykonawcami wskazanej inwestycji oraz inspektorami nadzoru (jeśli dotyczy).

Ekspert winien w szczególności zbadać następujące kwestie techniczne:

- Współpraca w wykonawcami w tym z inżynierem kontraktu/nadzorem inwestorskim, zidentyfikowane problemy i ryzyka, tempo i jakość wykonania robót instalacyjnych (co działa poprawnie, co wymaga poprawy, co może stanowić problem).

- Jakość sprzętu, prac instalacyjnych i modernizacyjnych.

- Nadzór inwestorski: skupienie się na wiarygodności/dokładności prac nadzoru inwestorskiego.

- Przegląd prac instalatorów i nadzoru – co działa dobrze, co wymaga poprawy/ ulepszenia.

- Koordynacja prac instalacyjnych – czy jest optymalna, czy wymaga ewentualnych zmian/poprawek.

- Wdrożenie rekomendacji strony szwajcarskiej z wizyt monitorujących przeprowadzonych w 2014 r.

- Opinie beneficjentów, skuteczność szkoleń.

Na podstawie oceny opartej na powyżej wymienionych kryteriach i pytaniach, oczekuje się od eksperta sformułowania spostrzeżeń, wniosków i rekomendacji, włączając w to propozycję środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności i trafności ewentualnych działań korygujących.

2) zaprezentowania wstępnych wyników z przeprowadzonych wizyt monitorujących podczas spotkania podsumowującego wizje lokalne w dniu 15.07.2015 r.

3) sporządzeniu raportu w języku polskim z przeprowadzonych wizyt monitorujących w tym wskazaniu rekomendacji dla Zamawiającego oraz beneficjenta projektu KIK/61 w zakresie potencjalnych ulepszeń/usprawnień.

PLAN REALIZACJI USŁUGI

Usługa będzie wykonywana w następujących terminach:

I część: 06-14 lipca 2015 2-dniowa wizytacja 8 wskazanych inwestycji w KIK/61 (samodzielna wizyta eksperta).

II część: 15 lipca 2015 wizytacja wraz z delegatami z CPPC, MIR oraz Biura SPPW                             2-3 wskazanych inwestycji w ramach projektu KIK/61 oraz prezentacja wstępnych wyników                    z przeprowadzonych kontroli podczas popołudniowego spotkania podsumowującego.

III część: sporządzenie raportu z wizytacji przeprowadzonych w lipcu 2015 roku (w języku polskim) i dostarczenie go do CPPC maksymalnie do 31 sierpnia 2015.

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu odbioru całej usługi tj. po przyjęciu przez CPPC raportu, o którym mowa  w pkt. 3) zakresu usługi i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

EKSPERT - WYMAGANIA

Kandydaci powinni:

- posiadać wyższe wykształcenie w zakresie nauk technicznych -  kandydat jest zobowiązany podać nazwę ukończonej uczelni i kierunku;

- posiadać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inżynierii oraz w zakresie planowania 
i zarządzania infrastrukturą z dziedziny energetyki cieplnej - kandydat jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie;

- udokumentować przeprowadzenie co najmniej 3 wizyt monitorujących w dziedzinie infrastruktury związanej z energetyką cieplną - kandydat jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie wraz z wykazem lokalizacji i rodzajów monitorowanych inwestycji.

OFERTA

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi:

- cenę całkowitą brutto za wykonanie świadczenia obejmującego wykonanie całego zakresu usługi,  uwzględniając przy tym koszty przygotowania się do wizyt, zakwaterowania w terenie                   i transportu.