Centrum Projektów Polska Cyfrowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod Wspólnego Słownika CPV: 71314000-2

przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa w dziedzinie energii odnawialnej zgodnie z kwalifikowanymi w ramach SPPW działaniami tj:

I.  Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej (w tym m.in. projekty pilotażowe).

W ramach ww. rodzaju projektu realizowane są działania z zakresu:

        - instalowania kolektorów słonecznych o powierzchni ponad 100 m2 lub budowie układów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych,

        - budowy elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW,

- budowy małej elektrowni wodnej o mocy od 50 kW do 5 MW na istniejącym stopniu wodnym (na obszarach nie objętych programami restytucji ryb wędrownych) z bezpiecznymi przepławkami dla ryb oraz automatyką ograniczającą pobór wody przez turbiny przy niskich stanach wód w rzece,

- tworzenia systemów wykorzystania energii geotermalnej,

- budowy kotłowni na biomasę od 1 MW do 10 MW, wykorzystującej lokalne zasoby paliwa,

- wytwarzania i pozyskiwanie biogazu dla celów energetycznych.

ZAKRES USŁUGI

Usługa ma związek z organizowanymi przez CPPC przeglądem śródokresowym (tzw. mid-term  review) projektu KIK/73. Usługa składać się będzie z:

1) przeprowadzenia wizyt monitorujących wskazanej inwestycji dofinansowanej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  w ramach projektu KIK/73 (beneficjent – Gmina Miasto Lębork):

- samodzielnej, minimum 1-dniowej wizytacji przez eksperta wskazanej inwestycji,

- wizytacji inwestycji wraz z delegatami CPPC, MIiR oraz Biura SPPW, połączonej z zaprezentowaniem wstępnych wyników podczas spotkania podsumowującego.

Wizyta samodzielna eksperta musi obejmować spotkanie  eksperta z Instytucją Realizującą projekt, wykonawcami wskazanej inwestycji oraz inspektorami nadzoru (jeśli dotyczy) i musi zostać przeprowadzona przed planowaną wizytacją z udziałem delegatów CPPC, MIiR oraz Biura SPPW.

Ekspert powinien w szczególności zbadać kwestie opisane w punkcie 4.4 Terms of reference dla wizyty projektu KIK/73 (dokument w załączeniu).

2) zaprezentowania wstępnych wyników z przeprowadzonych wizyt monitorujących podczas spotkania podsumowującego, zorganizowanego przez Zamawiającego w terminie między  13 a 15 maja 2015 r. w Lęborku.

3) sporządzenia raportu z przeprowadzonej wizyty monitorującej, w tym wskazania rekomendacji dla Zamawiającego oraz beneficjenta projektu KIK/73 w zakresie potencjalnych ulepszeń/usprawnień w terminie do 16 czerwca 2015.

PLAN REALIZACJI USŁUGI

Usługa będzie wykonywana w następujących terminach:

- W terminie do 12 maja 2015 przeprowadzenie samodzielnej wizyty eksperta, obejmującej spotkanie eksperta z Instytucją Realizującą projekt, wykonawcami wskazanej inwestycji oraz inspektorami nadzoru (jeśli dotyczy),

- W terminie pomiędzy 13 a 15 maja 2015r. udział w wizytacji inwestycji wraz z  delegatami CPPC, MIiR oraz Biura SPPW, połączonej z zaprezentowaniem wstępnych wyników obu wizyt podczas spotkania podsumowującego.

- Sporządzenie raportu z wizytacji przeprowadzonych w maju 2015 roku i dostarczenie go do CPPC w terminie maksymalnym do 16 czerwca 2015

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po  wykonaniu przez eksperta wszystkich ww. elementów  zamówienia.

Podstawą wystawienia rachunku/faktury  jest przyjęcie przez CPPC raportu z wizytacji.

EKSPERT - WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przynajmniej jednego eksperta (w przypadku firm) lub do osobistego świadczenia usługi przez osobę o następujących kwalifikacjach:

- posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie nauk technicznych, -  Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę ukończonej uczelni i kierunku

- posiadającą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inżynierii oraz w zakresie planowania i zarządzania infrastrukturą z dziedziny energii odnawialnej, - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie

- mającą udokumentowane przeprowadzenie co najmniej 3 wizyt monitorujących w dziedzinie infrastruktury związanej z energią odnawialną, - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie wraz z wykazem lokalizacji i rodzajów monitorowanych inwestycji.

OFERTA

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi:

- cenę całkowitą brutto za wykonanie świadczenia obejmującego wykonanie wszystkich elementów wskazanych w ramach realizacji zamówienia,  uwzględniając przy tym wszelkie koszty związane z przygotowaniem się do wizyt, dojazdem do miejsca realizacji zamówienia, zakwaterowaniem w terenie i transportem.

## Załącznik nr 1:

## Mid-Term Review (MTR) for project KIK/73 Biomass cogeneration plant as base load facility in the district heating system  of Lębork – terms of reference