**Centrum Projektów Polska Cyfrowa **

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod Wspólnego Słownika CPV: **71313000-5**

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje eksperta w zakresie świadczenia usług doradczych w dziedzinie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (azbest) tj:

**I. Poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego**

W ramach ww. rodzaju projektu realizowane są działania z zakresu:

 tworzenia sieci odbioru odpadów niebezpiecznych (włączając odpady szpitalne) i tworzenia, remontu i/lub modernizacji instalacji ich unieszkodliwiania drogą termiczną (z urządzeniami do oczyszczania spalin) lub metodami fizykochemicznymi (automaty ciśnieniowe, dezynfekcja parowa, dezynfekcja chemiczna),

* **demontażu wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach tworzonych w tym celu lub wydzielenie kwater dostosowanych do składowania azbestu na wysypiskach już istniejących.**

**Usługa będzie polegała na:**

* przeprowadzeniu samodzielnej wizyty monitorującej 8 wskazanych miejsc realizacji działań związanych z usuwaniem istniejących i zdemontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest prowadzonych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy (nr projektu KIK/39) realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do dnia 29 maja 2015r. Wizyta ma na celu ocenę jakości prowadzonych prac oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska i BHP.
* sporządzeniu raportu w języku polskim z przeprowadzonej wizyty do dnia 15 czerwca 2015r.

**Termin realizacji zamówienia**

Usługa będzie wykonywana w terminie:

* + - do 29 maja 2015r. przeprowadzenie wizyt monitorujących w 8 wskazanych lokalizacjach gdzie realizowane są działania związane z usuwaniem istniejących i zdemontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest (dokładny termin realizacji wizyt monitorujących jest uzależniony od harmonogramu robót wykonawców usuwających azbest i zostanie podany najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem wizyty)
* do 15 czerwca 2015r. sporządzenie raportu z wizyt w języku polskim.

**Ekspert**

Kandydaci powinni:

- posiadać wyższe wykształcenie w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne. Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę ukończonej uczelni i kierunku oraz załączyć kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie.

- posiadać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie inżynierii, planowaniu i zarządzaniu infrastrukturą z dziedziny gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi (azbest). Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie.

- udokumentować przeprowadzanie co najmniej 3 wizyt monitorujących w dziedzinie infrastruktury związanej z gospodarką odpadami. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie w tym zakresie wraz z wykazem lokalizacji i rodzajów monitorowanych inwestycji.

**Oferta**

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi:

cenę całkowitą brutto za wykonanie świadczenia obejmującego wykonanie wszystkich elementów wskazanych w ramach realizacji zamówienia, uwzględniając przy tym wszelkie koszty związane z przygotowaniem się do wizyt, dojazdem do miejsca realizacji zamówienia, zakwaterowaniem w terenie i transportem