OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod Wspólnego Słownika CPV: 71311230-2, 71311300-4, 71000000-8, 71310000-4

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poszukuje eksperta w zakresie świadczenia usług doradczych 
w dziedzinie kolejnictwa oraz realizacji inwestycji kolejowych /budowlanych zgodnie z kwalifikowanymi w ramach SPPW działaniami tj.:

Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych.

Usługa doradcza dotyczy projektu nr KIK/22 „Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej" realizowanego przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o. o. w ramach Szwajcarsko Polskiego-Programu Współpracy.

W ramach projektu realizowane są działania związane z:

- zakupem sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi linii WKD,

- budową Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu,

- modernizacją obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie linii WKD,

- kompleksową naprawą toru nr 2 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów.

ZAKRES USŁUGI

Usługa ma związek z organizowanym przez CPPC przeglądem śródokresowym (tzw. mid-term review). Usługa w szczególności polegać będzie na przeprowadzeniu przeglądu zamówionych jednostek trakcyjnych (w trakcie montażu) oraz przeprowadzeniu wizyty monitorującej wskazanej inwestycji prowadzonej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na obszarze realizacji projektu KIK/22 – samodzielna wizytacja eksperta, udział w spotkaniu z przedstawicielami SCO, MR, CPPC w siedzibie producenta taboru- Firmie Newag SA w Nowym Sączu oraz 1-dniowe spotkanie podsumowujące wraz z delegatami instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPPW w siedzibie Instytucji Realizującej – WKD Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim.

- Wizyta samodzielna eksperta winna obejmować spotkanie się eksperta z Instytucją Realizującą projekt, przeprowadzenie kontroli wykonanej zabudowy samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w dwóch wskazanych niżej miejscach, spotkanie z wykonawcami wskazanych inwestycji oraz inspektorami nadzoru (jeśli dotyczy).

Ekspert winien w szczególności zbadać następujące kwestie techniczne:

- Jakość montowanego sprzętu i wyposażenia jednostek trakcyjnych, które będą przedmiotem wspólnych (z udziałem delegacji instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPPW) oględzin na miejscu w fabryce NEWAG SA w Nowym Sączu; oględziny będą miały miejsce w dniu 10.02.2016 r.;

- Zakres i jakość prac dotyczących zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na dwóch wybranych przejazdach, tj. obiekt kat. B - Grodzisk Mazowiecki ul. Piaskowa oraz obiekt kat. C - Kady ul. Środkowa (gm. Grodzisk Maz.);

- Ocena wykonalności harmonogramu trwających/planowanych prac oraz ocena ryzyk związanych z niedotrzymaniem terminów realizacji wszystkich planowanych prac w ramach projektu.

- Na podstawie oceny opartej na powyżej wymienionych kryteriach i pytaniach, oczekuje się od eksperta:

- sformułowania spostrzeżeń, wniosków i rekomendacji, włączając w to propozycję środków naprawczych mających na celu zwiększenie efektywności i trafności ewentualnych działań korygujących;

- zaprezentowania wstępnych wyników z przeprowadzenia wizyty monitorującej podczas jednodniowego spotkania podsumowującego w siedzibie inwestora, tj. WKD Sp z o.o. w Grodzisku Mazowieckim – w dniu 16.02.2016 r.;

- sporządzenia raportu w języku polskim z przeprowadzonej wizyty monitorującej 
w tym wskazania rekomendacji dla Zamawiającego i Instytucji Realizującej projekt w zakresie potencjalnych ulepszeń/usprawnień. W raporcie końcowym ekspert powinien odnieść się do ewentualnych uwag, Instytucji Pośredniczącej (CPPC), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Rozwoju) i/lub strony szwajcarskiej, a także uwzględnić odpowiedzi Instytucji Realizującej (Beneficjenta) na ewentualne uwagi oraz odnieść się do nich.

Jednocześnie ekspert będzie zobowiązany do ustosunkowania się oraz naniesienia ewentualnych korekt w ww. raporcie, wynikających z uwag instytucji nadrzędnych (tj. Ministerstwa Rozwoju oraz strony szwajcarskiej), w przypadku ich zgłoszenia po dacie odebrania raportu przez Zamawiającego.

PLAN REALIZACJI USŁUGI

Usługa będzie wykonywana w następujących terminach:

I część: samodzielna wizyta eksperta - termin wizyty do uzgodnienia w trybie roboczym 
z CPPC i Inwestorem (WKD Sp. z o.o.) - dotyczy dwóch spośród ośmiu obiektów zabudowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejazdach kolejowych WKD - odcinek Komorów - Grodzisk Mazowiecki; wybrane obiekty to:

- obiekt kat. B Grodzisk Mazowiecki ul. Piaskowa,

- obiekt kat. C Kady ul. Środkowa (gm. Grodzisk Maz.).

II część: wspólna wizyta na terenie fabryki NEWAG w Nowym Sączu, z delegatami instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPPW (spotkanie jednodniowe - planowany termin w dniu 10 lutego 2016 r.) - przegląd będących w trakcie montażu, elektrycznych zespołów trakcyjnych,

II część: jednodniowe spotkanie podsumowujące z delegatami instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPPW oraz prezentacja wstępnych wyników z przeprowadzonej kontroli w siedzibie Inwestora tj. WKD Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim – w dniu 16 lutego 2016 r.,

III część: sporządzenie raportu z wizytacji przeprowadzonej w projekcie KIK/22 (w języku polskim) i dostarczenie go do CPPC maksymalnie do 26.02.2016 r. - pierwsza wersja raportu. Ostateczna wersja raportu, po uwzględnieniu ewentualnych uwag powinna być dostarczona w terminie do 11.03.2016 r.

PŁATNOŚĆ WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu odbioru całej usługi tj. po przyjęciu przez CPPC 
ww. raportu, zakresu usługi i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

EKSPERT - WYMAGANIA

Kandydaci powinni:

- posiadać wyższe wykształcenie techniczne;

- posiadać wiedzę i doświadczenie w dziedzinie kolejnictwa oraz realizacji inwestycji kolejowych /budowlanych;

- udokumentować przeprowadzenie co najmniej 2 wizyt monitorujących w dziedzinie kolejnictwa i/lub w zakresie realizacji inwestycji kolejowych /budowlanych.

OFERTA

Wykonawca w swojej ofercie przedstawi:

- cenę całkowitą brutto za wykonanie świadczenia obejmującego wykonanie całego zakresu usługi, uwzględniając przy tym koszty przygotowania się do wizyty, zakwaterowania w terenie  i transportu.